## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 6 февраля 2019 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | 2025 г |  |  |  |  |  |  |  |
| На 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11700,494 2790,494 8910,0 0,000 0,000 | 11254,994 2790,494 8464,5 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Создание (обустройство) контейнерных площадок | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 132,294 132,294 0,000 0,000 0,000 | 132,294 132,294 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.2 |  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 48,2 48,2 0,000 0,000 0,000 | 48,2 48,2 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11520,0 2610,0 8910,0 0,000 0,000 | 11074,5 2610,0 8464,5 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| На 01.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11704,994 2794,994 8910,0 0,000 0,000 | 10096,694 1632,194 8464,5 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Создание (обустройство) контейнерных площадок | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 132,294 132,294 0,000 0,000 0,000 | 132,294 132,294 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.2 |  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 48,2 48,2 0,000 0,000 0,000 | 48,2 48,2 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11524,5 2614,5 8910,0 0,000 0,000 | 9916,2 1451,7 8464,5 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| На 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11447,57956 2983,07956 8464,5 0,000 0,000 | 10284,77956 1820,27956 8464,5 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 2,4% |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Создание (обустройство) контейнерных площадок | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 368,57956 368,57956 0,000 0,000 0,000 | 368,57956 368,57956 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 74,5% |
| Мероприятие 1.2 |  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 0% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11079,0 2614,5 8464,5 0,000 0,000 | 9916,2 1451,7 8464,5 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| На 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 11037,33678 2572,83678 8464,5 0,000 0,000 | 9874,53678 1410,03678 8464,5 0,000 0,000 | 9874,53678 1410,03678 8464,5 0,000 0,000 | 9874,53678 1410,03678 8464,5 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 89,5% |
| Подпрограмма 1, всего в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Создание (обустройство) контейнерных площадок | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 | 274,53678 274,53678 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 100% |
| Мероприятие 1.2 |  | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 0% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 0% |
| Мероприятие 1.3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | Муниципальные образования, входящие в состав Тоншаевского муниципального округа | Всего, в т.ч.: Местный Областной Федеральный Прочие источники | 10762,8 2298,3 8464,5 0,000 0,000 | 9600,0 1135,5 8464,5 0,000 0,000 | 9600,0 1135,5 8464,5 0,000 0,000 | 9600,0 1135,5 8464,5 0,000 0,000 |  | Целевые показатели достигнуть в общем количестве на текущий год на 100% | Целевые показатели достигнуты в общем количестве в текущем году на 89,2% |