| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | всего | 23326,211 | 39489,61682 | 37973,64911 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор – Администрация Тоншаевского муниципального округа | 23231,211 | 39394,61682 | 37878,64911 |
|  |  | соисполнитель 1 – Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  |  | соисполнитель 2 – ОГИБДД ОМВД России «Тоншаевское» | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 3 – ООО «Дорстройсервис» | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 1.2.  Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 39489,61682 | 37973,64911 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 14008,39922 | 12493,50763 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 24391,25022 | 24391,25022 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1089,96738 | 1088,89126 |

| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Публикация в районной газете «Край родной» статей и прочих материалов, направленных на профилактику БДД | Редакция газеты «Край родной» |  |  |  |  | 8 публикаций | 8 публикаций | 100% | нет |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение взаимодействия комиссии по безопасности дорожного движения с исполнительными и представительными органами Тоншаевского муниципального округа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | 4 заседания | 4 заседания | 100 % | нет |
| Мероприятие 1.4. Изготовление баннеров наружной социальной рекламы | Администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | запланировано | не выполнено | 0 % | секвестирование бюджета |
| Мероприятие 1.5. Нанесение информационно-пропагандисткого материала на оборотную сторону квитанций ЖКХ | Администрация Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | запланировано | выполнено | 100 % | нет |
| Задача 2. Повышение культуры вождения |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение обучения водителей школьных автобусов по программе БДД | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, образовательные учреждения |  |  |  |  | 1 обучение | 1 обучение | 100% | нет |
| Задача 3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Приобретение и распространение среди первоклассников светоотражающих детских нарукавных повязок | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, образовательные учреждения округа |  |  |  |  | запланировано | выполнено | 100 % | нет |
| Мероприятие 3.5. Организация и проведение массовых мероприятий с детьми (выставки детских рисунков «Безопасное поведение на дорогах», «Безопасное колесо», «Дорога глазами детей», фестивали «Светофор», «Безопасная дорога детства», акции «Пристегни ремень!», «Пешеход», «Ребенок – главный пассажир», «Засветись! Стань заметней на дороге!) | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, ОГИБДД ОМВД России «Тоншаевское» (по согласованию) |  |  |  |  | 44 мероприятия (во всех образовательных учреждениях округа) | 44 мероприятия (во всех образовательных учреждениях округа) | 100 % | нет |
| Задача 4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Установка недостающих знаков на автодорогах местного значения в границах населенного пункта | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | 18 дорожных знаков | 18 дорожных знаков | 100 % | нет |
| Мероприятие 4.7. Ремонт покрытия автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений в границах населенных пунктов | Территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | 6,252 км. | 6,252 км. | 100 % | нет |
| Мероприятие 4.8. Приобретение остановочных павильонов | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  | 3 ед. остановочных павильона (установка в 2026 г.) | 3 ед. остановочных павильона (установка в 2026 г.) | 100 % | нет |
| Задача 5. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по БДД |  | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. Приобретение в лизинг Газели в целях осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Тоншаевского муниципального округа |  |  |  |  |  | Остаточное финансирование. Газель приобретена в 2022 году. | Остаточное финансирование. Газель приобретена в 2022 году. | 100 % | нет |

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество лиц, погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 1 | рост |  |
|  | Индикатор 2. Количество лиц, получивших ранения в ДТП | чел. | 13 | 4 | 22 | + 450 % |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения (за счет акцизов на нефтепродукты 5%) | км. | 1,453 | 2,145 | 2,145 | 100% |  |
|  | Индикатор 4. Площадь покрытия отремонтированных автомобильных дорог местного значения (за счет акцизов на нефтепродукты 5%) | м2 | 6348,5 | 9477,0 | 9477,0 | 100% |  |