## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 17 июня 2021 г. № 663 «Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | Категория расходов |  | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 23 880,81517 3 193,88319 20 686,93198 | 23 680,81517 2 993,88319 20 686,93198 | 23 342,77947 2 655,89724 20 686,88223 | 23 342,77947 2 655,89724 20 686,88223 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Реализация финансовой поддержки организаций жилищно-коммунального комплекса |  | Мероприятие 2.2 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в целях возмещения затрат (недополученных доходов), в связи с оказанием услуг бань населению Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 700,000 700,000 | 500,000 500,000 | 216,00 216,00 | 216,200 216,200 | Уменьшение лимита | Доля функционирующих муниципальных бань-100% | Доля функционирующих муниципальных бань-50% |
|  |  | Мероприятие 2.5 «Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающим организациям Тоншаевского муниципального округа, за электрическую энергию и топливо, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5 432,240 5 432,240 | 5 432,240 5 432,240 | 5 432,240 5 432,240 | 5 432,240 5 432,240 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2.8 Приобретение котельного оборудования для котельных р.п. Пижма | Прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия по развитию систем газоснабжения |  | Мероприятие 5.1 Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10 694,48319 2 493,88319 8 200,60000 | 10 694,48319 2 493,88319 8 200,60000 | 10 640,24749 2 439,69724 8 200,55025 | 10 640,24749 2 439,69724 8 200,55025 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.1. Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Жукова, д.3Б (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1 047,17647 157,07647 890,100 | 1 047,17647 157, 07647 890,100 | 1 047,17647 157,07647 890,100 | 1 047,17647 157,07647 890,100 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.2. Модернизация котельной в п. Кировский, ул. Малая, д.1 (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 712,82353 106,92353 605,900 | 712,82353 106,92353 605,900 | 712,82353 106,92353 605,900 | 712,82353 106,92353 605,900 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.3. Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Заречная д.2М (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1 235,059 185,259 1049,800 | 1 235,059 185,259 1 049,800 | 1 235,00030 185,25005 1 049,75025 | 1 235,00030 185,25005 1 049,75025 | Изменение цены контракта |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.4. Модернизация котельной в д. Гагаринское, ул.Центральная, д.12 (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 968,000 145,200 822,800 | 968,000 145,200 822,800 | 968,000 145,200 822,800 | 968,000 145,200 822,800 |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5 738,883 906,883 4 832,000 | 5 738,883 906,883 4 832,000 | 5 684,70600 852,70600 4 832,000 | 5 684,70600 852,70600 4 832,000 | Изменение цены контракта |  |  |
|  |  | Мероприятие 5.1.6. Экспертиза проектно-сметной документации модернизации котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | Прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 992,54119 992,54119 | 992,54119 992,54119 | 992,54119 992,54119 | 992,54119 992,54119 |  |  |  |

| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 7 184,700 | 23 880,81517 |  | 23 342,77947 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Исполнитель | 7 184,700 | 23 880,81517 |  | 23 342,77947 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по развитию систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Проведение работ по устройству септика для сточных вод центральной канализации п. Шерстки | Исполнитель | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2. Реализация финансовой поддержки организаций жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | «Субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса на возмещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях приобретения коммунальной техники) | Исполнитель | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2 | «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в целях возмещения затрат (недополученных доходов), в связи с оказанием услуг бань населению Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Исполнитель | 700,000 | 700,000 |  | 216,200 |
| Мероприятие 2.5 | Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающим организациям Тоншаевского муниципального округа, за электрическую энергию и топливо, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения | Исполнитель | 0 | 5 432,240 |  | 5 432,240 |
| Мероприятие 2.8 | Приобретение котельного оборудования для котельных р.п. Пижма | Исполнитель | 0 | 7 054,09198 |  | 7 054,09198 |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 | Устройство сети наружного водопровода | Исполнитель | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 3.5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Исполнитель | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия по развитию систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | исполнитель | 6 484,700 | 10 694,48319 |  | 10 640,24749 |
| Мероприятие 5.1.1. | Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Жукова, д.3Б (строительство котлов наружного размещения) | исполнитель | 0 | 1 047,17647 |  | 1 047,17647 |
| Мероприятие 5.1.2. | Модернизация котельной в п. Кировский, ул. Малая, д.1 (строительство котлов наружного размещения) | исполнитель | 0 | 712,82353 |  | 712,82353 |
| Мероприятие 5.1.3. | Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Заречная д.2М (строительство котлов наружного размещения) | исполнитель | 0 | 1 235,059 |  | 1 235,00030 |
| Мероприятие 5.1.4. | Модернизация котельной в д. Гагаринское, ул.Центральная, д.12 (строительство котлов наружного размещения) | исполнитель | 0 | 968,000 |  | 968,000 |
| Мероприятие 5.1.5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной р.п. Тоншаево, ул. Я. Горева, д.23Е | исполнитель | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 5.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | исполнитель | 5 684,700 | 5 738,883 |  | 5 684,706 |
| Мероприятие 5.1.7 | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | исполнитель | 800,000 | 992,54119 |  | 992,54119 |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 23 880,81517 | 23 342,77947 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 3 193,88319 | 2 655,89724 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (4) областной бюджет | 20 686,93198 | 20 686,88223 |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» выполнены мероприятия по приобретению и установке нового оборудования в котельных р.п. Пижма за счет выделенной субсидии предприятию жилищно-коммунального хозяйства МУП «Водник». Проведены работы по устройству септика в системе  центральной канализации п. Шерстки. Разработана и утверждена Схема водоснабжения и водоотведения Тоншаевского муниципального округа. Продолжены работы по переводу котельных округа на газ в рамках выполнения обязательств муниципалитета в соответствии с планом – графиком Программы газификации Нижегородской области.

|  |  | #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Строительство II очереди наружной канализации в р.п. Тоншаево, Тоншаевского района Нижегородской области (Проектирование) |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Проведение работ по устройству септика для сточных вод центральной канализации в п. Шерстки |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тоншаевского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 2 | Мероприятие 2.1 «Субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса на возмещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях приобретения коммунальной техники)» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2024 | 2021 | 2024 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в целях возмещения затрат (недополученных доходов), в связи с оказанием услуг бань населению Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2027 | 2021 | Декабрь 2025 |  | 700,000 | 216,000 | 30 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.3 «Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающей организации Тоншаевского муниципального округа МУП «Водник» на приобретение водогрейного твердотопливного котла для муниципальной котельной, расположенной по адресу: р.п. Тоншаево, ул. Жукова, 3Б |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 3.1 | Мероприятие 2.4 «Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающей организации Тоншаевского муниципального округа МУП «Водник», имеющей задолженность по приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2027 | 2021 | 2027 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 4 | Мероприятие 2.5 «Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающей организации Тоншаевского муниципального округа МУП «Водник», имеющей задолженность по приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения, за счет средств резервного фонда Правительства» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 4.1 | Мероприятие 2.6. «Субсидия на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающей организации Тоншаевского муниципального округа МУП «Водник» на приобретение частотного преобразователя для артезианской скважины за счет средств бюджета округа |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 5 | Мероприятие 2.7. «Приобретение твердотопливного котла» |  | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 5 | Мероприятие 2.8. «Приобретение котельного оборудования для котельных р.п. Пижма |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 7054,09198 | 7054,09198 | 100 |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение земельных участков холодным водоснабжением в р.п. Тоншаево ул. Н. Трушкова |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 6 | Мероприятие 3.2 Подключение к сетям холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов в р.п. Пижма ул. Жданова |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 7 | Мероприятие 3.3 Обеспечение земельных участков сетями холодного водоснабжения в р.п. Тоншаево, ул. Спортивная |  | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
| 7.1 | Мероприятие 3.4. Устройство сети наружного водопровода |  | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
|  | Мероприятие 3.5 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
|  | Мероприятие 4.1. Подключение к сетям теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: р.п. Пижма ул. Кирова д.3/1 |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
|  | Мероприятие 5.1 Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 10808,942 | 10694,48319 | 99 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Жукова, д.3Б (строительство котлов наружного размещения) |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 1047,17647 | 1047,17647 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2 Модернизация котельной в п. Кировский, ул. Малая, д.1 (строительство котлов наружного размещения) |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 712,82353 | 712,82353 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.3 Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Заречная, д.2М (строительство котлов наружного размещения) |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 1235,059 | 1235,059 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.4 Модернизация котельной в д. Гагаринское, ул. Центральная, д.12 (строительство котлов наружного размещения) |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 968,000 | 968,000 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.5 Модернизация котельной р.п. Тоншаево ул. Я. Горева, д.23 Е» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |  | 0 | 0 | 100 |  | не запланировано к исполнению в отчетном году |  |
|  | Мероприятие 5.1.6 Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д.54А, пом.2 |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 6045,883 | 5738,883 | 95 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.7 Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д.54А, пом.2» |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 800,0 | 992,54119 | 124 |  |  |  |

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1. Доля подключенных объектов к центральной канализационной сети | процент |  | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Непосредственный результат 1. Общее количество подключенных объектов к центральной канализационной сети | ед. |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Индикатор 2. Доля увеличения объема оказанных услуг водоотведения в год получения субсидии по отношению к предыдущему году | процент |  | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2. Общее количество оказываемых услуг по водоотведению | тыс. куб. м |  | 63 | 97 | 154 |  |
|  | Индикатор 3. Доля функционирующих муниципальных бань | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3. Количество функционирующих муниципальных бань | ед. |  | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Индикатор 4. Доля увеличения замены объектов коммунальной инфраструктуры | процент |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 4. Количество объектов | ед |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 5. Доля уменьшения задолженности на приобретение топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения | процент |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 5. Количество топливно- энергетических ресурсов | тыс.м3 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 6. Доля увеличения сетей теплоснабжения | процент |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 6. Количество увеличения сетей теплоснабжения | км |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 7. Доля увеличения сетей холодного водоснабжения | процент |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 7. Количество увеличения сетей холодного водоснабжения | км |  | 0 | 0 | 0 |  |