## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | всего | 9807,838 | 20613,74399 | 19922,20942 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 9807,838 | 20613,74399 | 19922,20942 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение, повышение энергоэффективности и сокращение потерь производителями и потребителями энергетических ресурсов | всего | 4007,838 | 4016,04399 | 3973,56056 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 4007,838 | 4016,04399 | 3973,56056 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | всего | 5800,0 | 16597,7 | 15948,64886 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 5800,0 | 16597,7 | 15948,64886 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |

Таблица 1.2. Информация о расходах областного бюджета и бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета, а также средства юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 31208,74399 | 35075,20942 | 112 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 14874,24399 | 14182,70942 | 95 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 5739,5 | 5739,5 | 100 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 10595,0 | 15153,0 | 143 |
| Мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 8818,0 | 9454,0 | 107 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 8818,0 | 9454,0 | 107 |
| Мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1777,0 | 5699,0 | 321 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |  |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
|  |  | (4) областной бюджет |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1777,0 | 5699,0 | 321 |
| Мероприятие 5 | Энергосбережение, повышение энергоэффективности и сокращение потерь производителями и потребителями энергетических ресурсов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 4016,04399 | 3973,56056 | 99 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 4016,04399 | 3973,56056 | 99 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 16597,7 | 15948,64886 | 96 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 10858,2 | 10209,14886 | 94 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) областной бюджет | 5739,5 | 5739,5 | 100 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятие 1Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  | 8818,0 | 9454,0 | 107 |  |
|  | Задача1.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда | Организации строительного комплекса | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 636,0 оснащение приборами учета объектов жилищного строительства |  |  |
| ... | Задача 2 Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в МКД | Фонд капремонта Нижегородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8818,0 | 8818,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 1777,0 | 5699,0 | 320 |  |
| ... | Задача 1 Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 826,0 | 5085,0 | 615 |  |
|  | Задача 2 снижение потерь в сетях | Организации коммунального комплекса | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 951,0 замена теплоизоляции теплосетей | 614,0 замена теплоизоляции теплосетей | 64 |  |
|  | Мероприятие 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Муниципальные учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 4 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми при передаче энергетических ресурсов | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 5 Энергосбережение, повышение энергоэффективности и сокращение потерь производителями и потребителями энергетических ресурсов | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4007,838 -мероприятия по энергоэффективности уличного освещения | 3973,56056 - мероприятия по энергоэффективности уличного освещения | 99 |  |
|  | Мероприятие 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9557,0- субсидия на обеспечение части затрат МАУ «ТПАУ», в т.ч. 5739,5 областная субсидия | 15948,64886 – субсидия МАУ «ТПАУ» на обеспечение части затрат , в т.ч. 5739,5 областная субсидия | 167 |  |
|  | Мероприятие 7 Информационное обеспечение мероприятий программы | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план ** | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по вилам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования. | % | 33,3 | 33 | 26 | 79 | Замена приборов учета |
| 1.3. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемой холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 11 | 13 | 11 | 85 | Замена приборов учета |
| 2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по вилам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования. | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |  |
| 2.3. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования. | % | 57 | 63 | 56 | 89 | Строительство индивидуального жилья с индивидуальными скважинами. |
| 3. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше. | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100 |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт.ч/кв.м | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| 3.3 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал/кв.м | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 124 |  |
| 3.4. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя). | Куб.м/чел | 16,3 | 16,0 | 21,0 | 130 |  |
| 4. Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 47 | 49 | 49,4 | 100 | Установка приборов учета |
| 4.2. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 98,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления (удельные расходы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/кв.м | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 100 |  |
| 5.2. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт.ч/кв.м | 44,6 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| 6. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления (объемы потребления)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Объем потребления электрической энергии | Тыс.кВт.ч | 1670,0 | 1700,0 | 1625,0 | 96 |  |
| 6.2. | Объем потребления тепловой энергии | Тыс.Гкал | 10,5 | 10,5 | 8,0 | 76 |  |
| 6.3. | Объем потребления холодной воды | Тыс.куб.м | 17,5 | 18,0 | 20,0 | 110 |  |
| 6.4. | Объем потребления угля | тонн | 157,0 | 160,0 | 76,0 | 47 | Замена другими видами топлива |
| 7. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | Т.у.т/тыс.Гкал | 250,2 | 250,2 | 312,4 |  |  |
| 7.2. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | % | 7 | 7 | 5 |  |  |
| 7.4. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 94 | 94 | 94 |  |  |
| 8. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием *** | Ед. | 0 | 0 | 2 |  | Осуществление перевозок по регулируемым тарифам |
| 8.2. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием*** | Ед. | 0 | 0 | 2 |  | Осуществление перевозок по регулируемым тарифам |
| 8.3. | Количество транспортных средств (включая легковые автомобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования**** | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.4. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования**** | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования**** | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

** Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового год