## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 17 июня 2021 г. № 663 «Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | Категория расходов |  | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 18 563,03398 3 001,34200 15 561,69198 | 18 363,03398 2 801,342 15 561,69198 | 9 969,91581 437,37358 9 532,54223 | 9 969,91581 437,37358 9 532,54223 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Реализация финансовой поддержки организаций жилищно-коммунального комплекса |  | Мероприятие 2.2 «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в целях возмещения затрат (недополученных доходов), в связи с оказанием услуг бань населению Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 700,00000 700,00000 | 500,000 500,000 | 0 0 | 0 0 | не проведен конкурсный отбор | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 2.5 «Субсидии на финансовое обеспечение части затрат теплоснабжающим организациям Тоншаевского муниципального округа, за электрическую энергию и топливо, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники |  |  |  |  | не проведен конкурсный отбор | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 2.8 Приобретение котельного оборудования для котельных р.п. Пижма | Прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 | 7 054,09198 7 054,09198 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия по развитию систем газоснабжения |  | Мероприятие 5.1 Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10 808,942 2 301,342 8 507,600 | 10 808,942 8 507,600 2 301,342 |  |  | не проведен конкурсный отбор | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.1. Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Жукова, д.3Б (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1 047,17647 157,07647 890,100 | 1 047,17647 157,07647 890,100 | 0 0 0 | 0 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.2. Модернизация котельной в п. Кировский, ул. Малая, д.1 (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 712,82353 106,92353 605,900 | 712,82353 106,92353 605,900 | 0 0 0 | 0 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.3. Модернизация котельной в р.п. Тоншаево, ул. Заречная д.2М (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1 235,059 185,259 1 049,800 | 1 235,059 185,259 1 049,800 | 0 0 | 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.4. Модернизация котельной в д. Гагаринское, ул.Центральная, д.12 (строительство котлов наружного размещения) | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 968,00000 145,200 822,800 | 968,00000 145,200 822,800 | 0 0 0 | 0 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модернизация котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 6 045,883 906,883 5 139,000 | 6 045,883 906,883 5 139,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |
|  |  | Мероприятие 5.1.6. Экспертиза проектно-сметной документации модернизации котельной р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, д. 54А, пом.2 | Прочие расходы |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 800,000 800,000 | 800,000 800,000 | 0 0 | 0 0 | не завершены закупочные процедуры | не запланировано к проведению в отчетном периоде | не исполнялось |