## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 5 апреля 2018 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | на 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 13363,92560 2649,53980 5676,96738 5000,0 37,41842 | 9222,42560 2101,23980 2083,76738 5000,0 37,41842 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 7921,02785 799,84205 2083,76738 5000,0 37,41842 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 1 |  | Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | прочие расходы | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 2 |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | прочие расходы | Тоншаевский и Пижемский территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 3 |  | Проведение ремонта дворовых территорий | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 2741,500 548,300 2193,200 0 0 | 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 4 |  | Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 5 |  | Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | прочие расходы | Ошминский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 733,69451 220,84205 475,43404 0 37,41842 | 733,69451 220,84205 475,43404 0 37,41842 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 2701,39775 1301,39775 1400,0 0 0 | 1301,39775 1301,39775 0 0 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 5 апреля 2018 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | на 01.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 3877,82654 877,82654 3000,0 0 0 | 3877,82654 877,82654 3000,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 1 |  | Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | прочие расходы | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 2 |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | прочие расходы | Тоншаевский и Пижемский территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 3 |  | Проведение ремонта дворовых территорий | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 4 |  | Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 5 |  | Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | прочие расходы | Ошминский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 ## 37,41842 | 733,69451 220,84205 475,43404 0 37,41842 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 2477,82654 877,82654 1600,0 0 0 | 2477,82654 877,82654 1600,0 0 0 | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 5 апреля 2018 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | на 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 1 |  | Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | прочие расходы | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 2 |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | прочие расходы | Тоншаевский и Пижемский территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 3 |  | Проведение ремонта дворовых территорий | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 4 |  | Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 5 |  | Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | прочие расходы | Ошминский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |

Форма

мониторинга финансирования и итогов реализации муниципальной программы

Квартальная (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

| Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты программы |  |  |  |  | # Постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 5 апреля 2018 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |  | Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |  |  | на 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», в целом |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | 13682,78709 2768,40129 5876,96738 5000,0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | 10662,52785 1348,14205 4276,96738 5000,0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 1 |  | Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | прочие расходы | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | 5787,33334 579,0 208,33334 5000,0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 2 |  | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | прочие расходы | Тоншаевский и Пижемский территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 3 |  | Проведение ремонта дворовых территорий | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | 2741,5 548,3 2193,2 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 4 |  | Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | прочие расходы | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | 1400,0 0 1400,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Мероприятие 5 |  | Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | прочие расходы | Ошминский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | ## 733,69451 ## 220,84205 ## 475,43404 ## 0 37,41842 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | 3020,25924 1420,25924 1600,0 0 0 | - | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства в общем количестве 100% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего, в т.ч. |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: Бюджет округа Областной Федеральный Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |

## Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 6321,9 | 13682,78709 | 13682,78709 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 | 6321,9 | 13682,78709 | 13682,78709 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 4921,9 | 10662,52785 | 10662,52785 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 | 4921,9 | 10662,52785 | 10662,52785 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | исполнитель | 500,0 | 5787,33334 | 5787,33334 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | исполнитель | 1680,4 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение ремонта дворовых территорий | исполнитель | 2741,5 | 2741,5 | 2741,5 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | исполнитель | 0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | исполнитель | 0 | ## 733,69451 | ## 733,69451 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» всего, в т.ч. |  | исполнитель | 1400,0 | 3020,25924 | 3020,25924 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» всего в т.ч. |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 13682,78709 | 13682,78709 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 2768,40129 | 2768,40129 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (4) областной бюджет | 5876,96738 | 5876,96738 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 37,41842 | 37,41842 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 10662,52785 | 10662,52785 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1348,14205 | 1348,14205 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (4) областной бюджет | 4276,96738 | 4276,96738 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 37,41842 | 37,41842 |
| Подпрограмма 2 | «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 3020,25924 | 3020,25924 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 1420,25924 | 1420,25924 |
|  |  | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (4) областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (6) юридические лица | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено 1 общественное пространство «Детская площадка в р.п. Пижма на ул. Кирова, возле дома № 103 Д».

Площадь общественной территории – 1191 кв.м.

На проведение работ был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «ЭСО-СТРОЙ» (ИНН 5239012149).

По контракту № 2 от 03.03.2025 выполнены следующие работы: разработка грунта, устройство наливного полиуретанового покрытия детской площадки, тротуара из асфальтобетона, установка бортовых камней, устройство ограждения и освещения, установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования, посев газона.

На проведение мероприятия выделено финансирование из разных уровней бюджета в размере 5 787 333,34 руб., из них:

федеральные – 5 000 000,00 руб.

областные – 208 333,34 руб.

бюджет округа софинансирование – 578 703,70 руб.

бюджет округа дополнительно – 296,30 руб.

Также в рамках проекта ФКГС выполнен ремонт дворовых территорий в р.п. Тоншаево по ул. Олимпийской, д. 2, 4, 6.

Работы выполнялись ООО «Лесное» (ИНН 5234003824) по муниципальному контракту № 3 от 24.03.2025 г.

Выполнен ремонт проезжей части дворовых территорий:

- протяженность 300,2 м.

- площадь 1278 кв.м.

Выполнено устройство дорожек у подъездов домов:

- протяженность 43,7 м.

- площадь 145,35 кв.м.

Сумма финансирования составила 2 741 500 руб., из них:

областные – 2 193 200 руб.

бюджет округа – 548 300 руб.

Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» позволило создать комфортные условия проживания в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории. Повысило уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, обеспечило формирование единого облика муниципальных образований, организованы новые и восстановлены существующие места отдыха.

| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Обустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения | Пижемский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 579,0 | 579,0 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ед. | 1 ед. |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Тоншаевский и Пижемский территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 0,0 | 0,0 | отсутствие местного и областного финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 ед. | 0 ед. |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3 Проведение ремонта дворовых территорий | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 548,3 | 548,3 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ед. | 3 ед. |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4 Ремонт тротуарных дорожек на пл. Мира в р.п. Тоншаево (за счет гранта) | Тоншаевский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования бюджета округа, выполнено за счет областного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 усл. ед. | 1 усл. ед. |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5 Благоустройство общественных территорий по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Ошминский территориальный отдел администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 0,0 | ## 220,84205 | невнесение изменений в муниципальную программу |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 ед. | 1 ед. |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» | Территориальные отделы администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | 0,0 | 1420,25924 | невнесение изменений в муниципальную программу |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 ед. | 5 ед. |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 ед. | 0 ед. |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План <**> | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1. Доля реализованных проектов благоустройства (ремонта) дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) от общего количества дворовых территорий подлежащих благоустройству | % | 4,5 | 2,0 | 2,2 | Уточнение показателя |
| 2 | Индикатор 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных пространств от общего количества общественных пространств подлежащих благоустройству | % | 7,7 | 8,0 | 7,7 | Уточнение показателя |
| 3 | Индикатор 3. Доля дворовых территорий, благоустройство (ремонт) которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, от общего количества реализованных в течение года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | Нет отклонений |
| 4 | Индикатор 4. Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | % | 30 | 30 | 30 | Нет отклонений |
| 5 | Индикатор 5. Доля содержащихся в надлежащем порядке объектов благоустройства и общественных пространств стремится к 100 %. | % | 100 | 100 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество населенных пунктов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство (ремонт) дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | Нет отклонений |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 3 | 3 | Нет отклонений |
| 3 | Количество населенных пунктов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха | Ед. | 1 | 1 | 1 | Нет отклонений |
| 4 | Количество благоустроенных общественных пространств и мест массового отдыха | Ед. | 1 | 1 | 1 | Нет отклонений |
| 5 | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | Тыс.чел. | 0,7 | 0,7 | 0,6 | Уточнение показателя |
| 6 | Количество объектов благоустройства и общественных пространств, содержащихся в надлежащем порядке | Ед. | 11 | 11 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 7 | Количество общественных территорий, обустроенных по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Ед. | 2 | 0 | 1 | Невнесение изменений в муниципальную программу |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество отремонтированных памятников и благоустройство территории возле них на территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | Ед. | 2 | 0 | 5 | Невнесение изменений в муниципальную программу |