## Приложение 2

| #### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | всего | 391,50 | 7 640,00 | 7 440,00 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 200,00 | 406,46 | 206,46 |
|  |  | соисполнитель 1 | 191,50 | 7 233,54 | 7 233,54 |
| Подпрограмма 2 | Муниципальная адресная подпрограмма «Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | всего | 0 0 0 | 7 440,00 206,46 7 233,54 | 7 440,00 206,46 7 233,54 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» | всего | 391,50 200,00 191,50 | 200,00 200,00 0 | 0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета округа, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 7 640,00 | 7 440,00 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 406,46 | 206,46 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 7 233,54 | 7 233,54 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 2019-2023 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 7 440,00 | 7 440,00 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 206,46 | 206,46 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 7 233,54 | 7 233,54 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 200,00 | 00,00 |
|  |  | (1) расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области | 200,00 | 00,00 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, местных бюджетов поселений, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

| #### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения |  |  | достигнутые значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 2 1 | Подпрограмма «Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений Показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., расселяемая площадь, кв.м. | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 170,5 кв.м. |  |  |  | 170,5 кв.м. | 100% |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь приобретенных жилых помещений, кв. метров | Администрация Тоншаевского муниципального округа | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | 54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) |  |  | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1.1. | «Переселение граждан Тоншаевского муниципального округа в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, подлежащий расселению | Площадь аварийных многоквартирных домов, кв.м. |  |  |  |  | 115,1 |  | 170,5 |  |  | 170,5 |  | 100 |  |
|  | Количество переселяемых жителей | Чел. |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  |  | 11 |  | 100 |  |
| 1.2. | «Обеспечение жильем молодых семей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей |  | Обеспеченность молодых семей социальными выплатами на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, подавших заявки на получение государственной поддержки, % |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем |  | семей |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Площадь приобретенных жилых помещений |  | кв. метров |  |  | 76,4 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0 |  |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Программа утверждена Постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 19.11.2014 года № 185

Изменения в программу в 2025 году вносились для приведения программы в соответствии с решением Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области:

Постановление администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 26.11.2025 г. № 981 О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 г. № 185
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области доступным
и комфортным жильем»

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.