Отчет отдела архитектуры и строительства 

за 2025 год  

1) По программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
В рамках 1 этапа программы 2024-2025г.г. В рамках федерального проекта «Жилье» по программе «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» по Тоншаевскому муниципальному округу – в 2025 году:
- выкуплены 3 квартиры у собственников аварийного жилья на сумму 7 440 000 руб., в том числе: средства фонда 3 310 800 руб., областной бюджет 3 922 740 руб., местный бюджет – 206 460 руб.
2) обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

В 2025 г. приобретено 6 жилых помещений на первичном рынке для предоставления детям сиротам, общей площадью 204 кв.м. , финансирование составило 19 980 000 рублей.
3) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:
В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области обустроено 1 общественное пространство «Детская площадка в р.п. Пижма на ул. Кирова, возле дома № 103 Д».

Площадь общественной территории – 1191 кв.м.

Выполнены следующие работы: разработка грунта, устройство наливного полиуретанового покрытия детской площадки, тротуара из асфальтобетона, установка бортовых камней, устройство ограждения и освещения, установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования, посев газона. 

На проведение мероприятия выделено финансирование из разных уровней бюджета в размере 5 787 333,34 руб., из них: 

федеральные – 5 000 000,00 руб.

областные – 208 333,34 руб.

бюджет округа софинансирование – 578 703,70 руб.
бюджет округа дополнительно – 296,30 руб.
Также в рамках проекта ФКГС выполнен ремонт дворовых территорий в р.п. Тоншаево по ул. Олимпийской, д. 2, 4, 6.
Выполнен ремонт проезжей части дворовых территорий:

- протяженность 300,2 м.

- площадь 1278 кв.м.

Выполнено устройство тротуарных дорожек к домам:

- протяженность 43,7 м.

- площадь 145,35 кв.м.

Сумма финансирования составила 2 741 500 руб., из них:

областные – 2 193 200 руб.

бюджет округа – 548 300 руб.  

4) В рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет акцизов на нефтепродукты в размере 5%)

 В 2025 году отремонтированы следующие автодороги:

-  Тоншаево ул. Майская – 889 м. (4,5 м) асфальт – 5 238,60848 т.р. 

-  Тоншаево ул. Мира – 540 м (4,5 м) асфальт – 2 447,03615 т.р.

- Тоншаево ул. Бусыгина – 117 м (3 м) асфальт – 710,42985 т.р. (с установкой дорож. знаков)  

- Пижма ул. Первомайская и 1-й Спорт. пер. – 599 м. (4,5 м) асфальт – 3 748,02552 т.р. 
Общая сумма финансирования составила 12 144 100 руб.
5) Ввод жилья за 2025 год 
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья за 2025 год составляет 1212 кв.м. – 16 квартир, в том числе индивидуального жилья - 10 домов 1008 кв.м.

Зав отделом архитектуры и строительства                              О.В.Крючков
