## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 7800,7 | 11037,33678 | 9874,53678 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 7800,7 | 11037,33678 | 9874,53678 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание (обустройство) контейнерных площадок | исполнитель | 4226,5 | 274,53678 | 274,53678 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | исполнитель | 964,2 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | исполнитель | 2610,0 | 10762,8 | 9600,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | муниципальный заказчик-координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного бюджета и бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета, а также средства юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 11037,33678 | 9874,53678 | 89,5 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 8464,5 | 8464,5 | 100 |
|  |  | (2) расходы бюджета округа | 2572,83678 | 1410,03678 | 54,8 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | (6) юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, бюджета Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Муниципальной программой «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1 Создание (обустройство) контейнерных площадок

Мероприятие 1.2 Приобретение контейнеров и (или) бункеров

Мероприятие 1.3 Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов

Результаты реализации мероприятий:

Мероприятие 1.1 Создание (обустройство) контейнерных площадок

В 2025 году создано (обустроено) 5 контейнерных площадок. Контейнерные площадки созданы в р.п Тоншаево 2 единицы, п. Буреполом 1 единица, с. Ошминское 1 единица, д. Гагаринское 1 единица на территории жилого фонда как муниципального, так и частного на специально определенных местах администрациями поселений, входящих в состав Тоншаевского муниципального округа. Создание данных площадок позволило не только украсить эстетический вид улиц, но и способствовало улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки в целом.

Мероприятие 1.2 Приобретение контейнеров и (или) бункеров

В 2025 году не приобретались контейнеры и (или) бункеры накопители.

Мероприятие 1.3 Ликвидации несанкционированных свалок.

В 2025 году на территории округа ликвидировано 2 несанкционированные свалки:

- Тоншаевский муниципальный округ, дорога д. Куверба – д. Втюринское (57.823269, 47.139443; 57.822808, 47.139277; 57.822270, 47.139411; 57.822041, 47.140167; 57.822124, 47.140709; 57.823123, 47.140215; 57.822622, 47.140870; 57.822760, 47.140038), объем 2500 м3;

- Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Пижма (Леспромхоз) (57.867368, 47.147291; 57.867651, 47.147382: 57.867925, 47.147420; 57.867888, 47.146937; 57.868214, 47.146813; 57.868023, 47.147119).

2. Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год, выполнены в полном объеме.

3. Анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

Проводя анализ факторов и мер, повлиявших на реализацию программы из благоприятных моментов следует отметить: обеспеченность выполнения мероприятий денежными средствами, в результате чего в отчетном периоде своевременно и в полном объеме оплачены мероприятия по Созданию (обустройству) контейнерных площадок.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Создание (обустройство) контейнерных площадок | муниципальный заказчик-координатор | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 132,294 | 274,53678 | 207 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Приобретение контейнеров и (или) бункеров | муниципальный заказчик-координатор | - | - | - | - | 48,2 | - | - | - |
| ... | Мероприятие 1.3 Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | муниципальный заказчик-координатор | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2610,0 | 2298, 3 | 88,05 | Последние изменения в муниципальную программу от 11.03.2025 № 236 (в конце 2025 года изменения не вносились) |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В 2025 году по муниципальной программе «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» было запланировано достижение следующих показателей:

Непосредственные показатели:

Непосредственный результат 1. Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок.

План – 0 ед. Факт –5.

Непосредственный результат 2. Количество приобретенных контейнеров План –0 ед. Факт – 0.

Непосредственный результат 3. Количество приобретенных бункеров для КГО.

План – 0 ед. Факт – 0 ед..

Непосредственный результат 4.  Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов.

План – 2 ед. Факт – 2. Результат достигнут на 100 %

Достижение запланированных результатов реализации Программы способствовало обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального округа, способствующей дальнейшему развитию Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области.

Индикаторы:

1. Доля созданных (обустроенных) контейнерных площадок, от общего количества контейнерных площадок подлежащих созданию (обустройству) в соответствующем году. План – 0%. Факт – 100%. Показатель достигнут на 100%.

2. Доля приобретенных контейнеров, от общего количества контейнеров подлежащих приобретению в соответствующем году. План –0%. Факт – 0%.

3. Доля приобретенных бункеров для КГО, от общего количества бункеров подлежащих приобретению в соответствующем году План –0%. Факт –0%.

4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, от общего количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов подлежащих ликвидации в соответствующем году. План –100%. Факт – 100%.

Отклонений по индикаторам нет.

Для оценки эффективности Программы администрацией проводится постоянный мониторинг реализации мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

К факторам, повлиявшим на ход реализации программы, можно отнести своевременное обеспечение местного бюджета субсидиями и иными межбюджетными трансфертами из областного бюджета на реализацию мероприятий указанных в муниципальной программе, что позволило исполнить запланированные мероприятия в полном объеме.

Сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отражены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения,% | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план ** | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1 Доля созданных (обустроенных) контейнерных площадок, от общего количества контейнерных площадок подлежащих созданию (обустройству) в соответствующем году | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 100 |  |
| 2 | Индикатор 2 Доля приобретенных контейнеров, от общего количества контейнеров подлежащих приобретению в соответствующем году | % | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 100 |  |
| 3 | Индикатор 3 Доля приобретенных бункеров для КГО, от общего количества бункеров подлежащих приобретению в соответствующем году | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Индикатор 4 Доля ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, от общего количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов подлежащих ликвидации в соответствующем году | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Непосредственный результат 1 Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок | ед. | 36 | 0 | 5 | 100 |  |
| 6 | Непосредственный результат 2 Количество приобретенных контейнеров | ед | 19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Непосредственный результат 3 Количество приобретенных бункеров для КГО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Непосредственный результат 4 Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

** Принимается в редакции муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.